# Notulen klantgesprek 2

09/10/2026

In het gesprek is kort besproken over de planning en het design. Er zijn een paar aanpassingen aangevraagd, dat zijn:

- Medewerkers moeten kunnen inloggen met een gebruikersnaam in plaats van een email

- Onderzoeken of het te doen is om klanten de status en informatie van de reparatie van hun auto te laten zien.

# Planning

1 periode is 2 weken, met uitzondering van periode 1 door de herfstvakantie.

# Periode 1

Deze periode begint na het gesprek op 9 oktober 2026. In deze periode wordt verwacht dat de basis van de website klaar is. Dit betekent dat er pagina’s bestaan voor alle aangevraagde functies. Deze hoeven nog niet te werken. Er moet wel een inlogsysteem bestaan voor in ieder geval de medewerkers, evenals een eerste versie van het rollensysteem. De eerste versie van het rollensysteem houdt in dat er een aantal vaste rollen zijn met vaste permissies.

# Periode 2

In deze periode wordt verwacht dat de basisfunctionaliteiten van de website klaar zijn. Deze functionaliteiten zijn het aanpassen, verwijderen, toevoegen en bekijken van auto’s, medewerkers/gebruikers, onderdelen en reparaties. Ook wordt verwacht dat het design aanwezig is, maar het hoeft nog niet af te zijn.

# Periode 3

In deze periode wordt verwacht dat het design volledig af is. Mogelijk wordt er in deze periode ook verder gekeken naar de mogelijkheid om het rollensysteem uit te breiden naar een systeem waarin je zelf rollen kunt aanmaken en permissies kunt toekennen.